# API Radar
AI API 情报平台产品需求文档

面向国内开发者与企业的模型信息 价格比较 渠道决策与采购线索平台

文档版本  V1.0

产品阶段  MVP 立项版

目标读者  创始团队 产品 设计 开发 数据 运营 商务

日期  2026年9月18日

本 PRD 的结论是：第一期不做 API 中转，不以泛资讯为核心，而是先建立可信、可比较、可计算的 AI API 数据产品。MVP 用五个入口验证需求：模型库、渠道库、实时比价、1 亿 Token 计算器和 API 行情。

第一期成功的判断标准，不是文章数量，而是用户能否在 3 分钟内完成一次模型或渠道决策，并产生收藏、价格提醒、渠道跳转或企业询价等可观测行为。

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | API Radar，中文工作名为 API 情报站 |
| 产品形态 | 响应式 Web 网站，优先桌面端，兼容移动端浏览 |
| 产品定位 | AI API 情报与交易决策平台 |
| 一期范围 | 大模型 API，不扩展到地图、短信、支付等通用 API |
| 核心用户 | 开发者、AI 产品经理、技术负责人、企业采购与创业团队 |
| 版本目标 | 验证用户是否愿意用结构化数据完成模型与渠道选择 |
| 暂定域名策略 | 品牌域名为主，模型名和价格主题页承接搜索流量 |

# 文档结构

1. 产品概述与战略边界

2. 用户与真实任务

3. 信息架构与核心流程

4. MVP 功能需求与页面规格

5. 数据体系与后台需求

6. 非功能要求、合规和商业化

7. 指标、排期、验收和后续路线图

# 关键定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 模型厂商 | 直接研发或发布基础模型的组织，例如 OpenAI、Anthropic、Google、阿里云等 |
| 模型 | 可被调用的具体 API 模型或版本 |
| 渠道 Provider | 向用户提供模型调用能力的官方、云厂商、聚合平台或其他服务商 |
| 价格快照 | 某模型在某渠道、某计费项、某币种、某时间点的价格记录 |
| 行情事件 | 价格、能力、政策、上下线、故障或服务状态的结构化变化 |
| 标准化价格 | 统一换算为人民币及每 100 万 Token 的可比较价格 |
| 决策动作 | 比较、试算、收藏、订阅提醒、访问渠道或提交企业询价 |

# 1 产品概述

## 1.1 产品背景

国内用户在选择 AI API 时，信息分散在模型厂商文档、云平台、聚合商页面、技术社区和中转平台中。相同模型可能存在不同计价单位、币种、缓存规则、限速、上下文能力、访问条件和服务稳定性。用户并不缺少新闻，而是缺少可核验、可比较、可计算的决策信息。

API Radar 先解决“找什么模型、去哪里接入、实际花多少钱、是否适合生产”四个问题。产品从信息服务起步，逐步延伸到监控、导购、企业采购和统一网关，但各阶段必须以用户行为和数据能力验证后再进入下一阶段。

## 1.2 产品定位

定位语：AI API 情报与交易决策平台。

首页价值表达：找模型，查价格，测线路，选 API。

用户承诺：一个地方看懂主流 AI API 的能力、价格、渠道与变化，并完成可追溯的选型判断。

## 1.3 产品目标

| 目标层级 | 一期目标 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| 用户目标 | 3 分钟内找到候选模型或渠道并完成比较 | 搜索到决策动作的中位耗时 |
| 产品目标 | 建立可信的模型、渠道、价格和行情数据底座 | 覆盖量、字段完整率、价格新鲜度 |
| 增长目标 | 形成可被搜索、收藏和分享的工具型入口 | 自然访问、回访率、分享率 |
| 商业目标 | 验证渠道跳转和企业询价的商业意图 | 有效出站点击、有效询价线索 |

## 1.4 非目标

一期不直接销售 Token，不托管用户的模型调用密钥，不处理模型请求内容。

一期不自建跨境 API 转发或账户池，不承诺任何未经证实的“官方授权”。

一期不覆盖所有互联网 API，只聚焦文本、图像、音频和多模态大模型 API。

一期不做大而全的 AI 新闻门户，资讯必须能结构化为价格、能力、政策、上下线或故障事件。

一期不建立开放式用户评分社区，避免样本不足、刷分和商业干预破坏可信度。

## 1.5 核心原则

| 原则 | 产品要求 |
| --- | --- |
| 数据优先 | 页面围绕字段、比较和计算组织，文章只承担解释与搜索入口 |
| 来源透明 | 每个价格和关键能力字段显示来源、采集时间和验证状态 |
| 可比较 | 统一币种、单位、计费项和模型版本，禁止把不可比价格放入同一排名 |
| 商业隔离 | 赞助与自然排序明确分离，付费不能改变测试结果和数据结论 |
| 风险可见 | 渠道的授权、地域、隐私、发票、SLA 等信息独立展示，不用单一星级掩盖 |

# 2 用户与需求

## 2.1 目标用户

| 用户类型 | 典型任务 | 主要痛点 | 一期价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人开发者 | 为项目寻找便宜且可用的模型 | 信息分散，价格口径不一致 | 搜索、比价、计算器、渠道跳转 |
| AI 产品经理 | 为具体场景筛选 2 至 3 个模型 | 能力参数难横向比较 | 场景筛选、模型对比、版本变化 |
| 技术负责人 | 控制成本并降低供应风险 | 缺少渠道稳定性和政策信息 | 渠道档案、行情、后续监控 |
| 企业采购 | 询价、开票、SLA、合规审查 | 公开页面缺少企业采购字段 | 企业筛选、询价表单、供应商对接 |
| API 服务商 | 获得可信曝光与客户线索 | 流量质量不稳定，缺少标准展示 | 资料认领、数据纠错、赞助与线索 |

## 2.2 高优先级用户任务

| 编号 | 用户任务 | 触发场景 | 完成标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JTBD 01 | 找出某个模型有哪些可购买渠道 | 已确定模型 | 看到渠道价格、条件和风险差异 | P0 |
| JTBD 02 | 估算每月 API 成本 | 有大致调用量 | 得到分项成本和多方案比较 | P0 |
| JTBD 03 | 按场景选择模型 | 尚未确定模型 | 得到可解释的候选清单 | P0 |
| JTBD 04 | 确认某次降价或下线是否影响自己 | 收到行业消息 | 看到变化前后、时间与来源 | P0 |
| JTBD 05 | 寻找可开票、有 SLA 的企业渠道 | 进入采购阶段 | 提交结构化询价并获得对接 | P1 |
| JTBD 06 | 持续监控价格和故障 | 已经接入模型 | 收到条件明确的提醒 | P1 |

## 2.3 用户痛点优先级

| 痛点 | 频率 | 严重度 | 现有替代方式 | 产品机会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计价口径不统一 | 高 | 高 | 手工换算表格 | 统一单位和价格计算 |
| 渠道可信度难判断 | 高 | 高 | 社区口碑和试充值 | 来源、验证、规则和风险字段 |
| 模型版本更新快 | 高 | 中高 | 关注多个官方账号 | 结构化行情与变更记录 |
| 企业采购字段缺失 | 中 | 高 | 逐家咨询销售 | 发票、合同、SLA、私有报价入口 |
| 信息页缺少行动入口 | 高 | 中 | 自行搜索渠道 | 比较、试算、收藏和询价闭环 |

# 3 产品范围与版本规划

## 3.1 MVP 范围

| 模块 | P0 MVP | P1 增强 | 后续阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型库 | 检索、筛选、详情、能力参数 | 双模型对比、场景推荐 | 基准测试与评测数据 |
| 渠道库 | 渠道档案、模型与价格、条件标签 | 认领与纠错、企业字段 | 合同采购与供应商工作台 |
| 价格 | 标准化价格、渠道比价、历史快照 | 价格订阅、批量导出 | 动态询价与合同价 |
| 计算器 | 输入输出 Token 月成本计算 | 缓存、图片、音频、批量任务 | 预算优化与智能路由建议 |
| API 行情 | 价格、上新、下线、政策、故障事件 | 个性化关注和提醒 | 企业风险监控 |
| 商业闭环 | 出站跳转与企业询价表单 | 渠道合作与赞助位 | 交易分佣与 API Gateway |

## 3.2 首发数据覆盖

首发覆盖量是产品目标，不是市场事实。建议以“少而完整”为原则，先保证字段可核验和价格可比较。

| 数据对象 | 首发目标 | 最低上线门槛 |
| --- | --- | --- |
| 模型厂商 | 10 家 | 覆盖国内外主流厂商，至少 8 家 |
| 主流模型 | 30 个 | 至少 20 个，版本和价格字段完整 |
| API 渠道 | 10 至 15 家 | 至少 8 家，渠道类型分布不单一 |
| 模型渠道组合 | 100 条以上 | 至少 60 条有效组合 |
| 行情事件 | 首发前回填 90 天 | 至少 50 条结构化事件 |
| 场景标签 | 8 个 | 编程、客服、翻译、写作、推理、多模态、图像、语音 |

## 3.3 一期不做清单

在线 API 调用 Playground。该功能会带来密钥、内容安全、成本和数据处理责任。

无验证的“全网最低价”宣传。只能展示可追溯数据范围内的最低公开价。

用单一综合星级替代价格、稳定性、授权和隐私等多维事实。

自动抓取后直接发布。所有高影响变化必须经过规则校验或人工复核。

用户充值和余额系统。只有在交易闭环被验证并完成合规评估后再立项。

# 4 信息架构

## 4.1 前台导航

| 一级导航 | 二级页面 | 核心目的 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 搜索、热门模型、价格榜、行情、计算器入口 | 让用户快速开始决策 |
| 模型库 | 列表、模型详情、模型对比 | 按能力或厂商找模型 |
| API 渠道 | 列表、渠道详情、渠道对比 | 查找接入来源和采购条件 |
| 价格中心 | 价格榜、价格对比、历史趋势 | 完成成本比较 |
| 计算器 | 1 亿 Token、月成本、方案比较 | 把技术单位转为预算 |
| API 行情 | 事件流、事件详情、厂商时间线 | 掌握会影响接入的变化 |
| 企业服务 | 需求提交、采购说明 | 承接企业询价线索 |

## 4.2 后台导航

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 数据总览 | 待审核变化、过期价格、异常数据、采集任务状态 |
| 厂商与模型 | 厂商、模型、版本、能力、计费单位管理 |
| 渠道与价格 | 渠道档案、价格计划、币种、阶梯、优惠条件管理 |
| 行情事件 | 事件录入、关联对象、来源、审核、定时发布 |
| 数据来源 | 官方页面、接口、抓取规则、更新时间、可信等级 |
| 线索管理 | 企业询价、去重、分配、状态、跟进记录 |
| 内容与 SEO | 解释页、术语页、标题摘要、结构化数据配置 |
| 权限与审计 | 角色权限、操作日志、敏感字段修改记录 |

## 4.3 页面关系

核心页面必须相互导流：模型详情连接渠道比价和计算器；渠道详情连接所售模型和企业询价；行情事件连接受影响的模型与渠道；计算结果连接具体渠道方案。任何资讯页都必须回到一个可执行的决策动作。

| 入口 | 主要路径 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 搜索引擎 | 模型价格页 → 模型详情 → 渠道对比 | 访问渠道或收藏 |
| 首页搜索 | 关键词 → 搜索结果 → 模型或渠道详情 | 比较或试算 |
| 价格榜 | 价格榜 → 筛选 → 方案详情 | 进入计算器 |
| API 行情 | 事件 → 受影响对象 → 新旧价格或版本 | 订阅关注 |
| 企业服务 | 需求说明 → 询价表单 → 线索确认 | 提交有效线索 |

# 5 核心用户流程

## 5.1 已知模型时选择渠道

1. 用户搜索模型名称或从模型库进入模型详情。

2. 系统展示官方能力、标准化官方价格和数据更新时间。

3. 用户切换到渠道比较，选择地区、付款方式、是否开票和 SLA 等条件。

4. 系统按默认推荐规则展示可比较方案，并解释排序维度。

5. 用户进入渠道详情，查看来源、验证状态、接入条件、风险说明和历史变化。

6. 用户访问渠道、收藏，或提交企业询价。

## 5.2 未知模型时按场景选型

1. 用户选择场景，例如编程、客服、翻译、多模态或低成本批处理。

2. 用户补充输入类型、上下文、预算、响应速度和地区偏好。

3. 系统用明确规则筛出候选模型，不输出无法解释的黑盒结论。

4. 用户查看候选模型的能力差异与预估成本。

5. 用户选择 2 至 3 个模型进入对比或计算器。

## 5.3 计算 1 亿 Token 成本

1. 用户选择“1 亿 Token”快捷模板，或输入月输入与输出 Token 数量。

2. 系统提示输入输出比例会显著影响总成本，默认不得把二者混为一个数。

3. 用户选择模型、渠道、币种和是否使用缓存。

4. 系统展示输入、输出、缓存和固定费用的分项结果。

5. 系统展示最多 5 个方案的可比总成本、价格更新时间和条件差异。

6. 用户复制结果、分享链接或进入渠道详情。

## 5.4 查看价格变化

1. 用户从行情页选择“降价”或某个模型。

2. 系统展示生效时间、原价、新价、变化比例、适用版本和来源。

3. 用户进入模型详情查看当前价格及历史趋势。

4. 登录用户可设置价格低于阈值或发生价格变化时提醒。

# 6 首页需求

## 6.1 页面目标

首页不是资讯聚合页，而是决策入口页。首屏必须让首次访问者在 10 秒内理解产品用途，并在 1 次点击内进入搜索、比价或计算。

## 6.2 页面结构

| 区块 | 内容 | 交互 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶部导航 | 模型库、渠道、价格、计算器、行情、企业服务 | 固定导航和全局搜索 | P0 |
| 首屏搜索 | 标题、说明、模型或渠道搜索框 | 联想词和结果分类 | P0 |
| 今日行情 | 降价、上新、下线、故障等高影响事件 | 进入事件详情 | P0 |
| 热门模型 | 主流模型和核心价格摘要 | 进入模型详情 | P0 |
| 1 亿 Token | 快捷输入与模型选择 | 跳转到带参数的计算结果 | P0 |
| 价格榜 | 按场景和计费项筛选的价格表 | 筛选与详情 | P0 |
| 渠道推荐 | 符合筛选条件的已验证渠道 | 展示赞助标识和自然排序 | P1 |
| 方法说明 | 数据来源、更新机制和商业独立性 | 进入数据方法页 | P0 |

## 6.3 搜索要求

支持中文名、英文名、常用简称、旧版本名和厂商名。

搜索结果按模型、渠道、行情三类分组，并显示对象类型。

完全匹配优先，其次为别名匹配，再次为拼写容错和描述匹配。

无结果时提供纠错、热门模型和提交收录建议，不展示空白页。

记录搜索词、结果数、点击对象和无结果词，用于补充数据。

## 6.4 首页验收

| 编号 | 验收条件 |
| --- | --- |
| HOME 01 | 桌面端首屏可见产品价值表达、搜索框和至少一个决策入口 |
| HOME 02 | 输入 2 个字符后返回联想结果，结果区分模型与渠道 |
| HOME 03 | 今日行情只展示已发布且未过期的结构化事件 |
| HOME 04 | 价格展示必须同时出现单位、币种或人民币标准化值、更新时间 |
| HOME 05 | 赞助内容必须有清晰标识，且不能伪装为自然排名第一 |

# 7 模型库与模型详情

## 7.1 模型库列表

模型库用于发现和筛选，默认展示仍在服务的主流模型。列表卡片只展示能支持初步决策的字段，复杂价格和渠道信息进入详情页。

| 功能 | 需求说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 筛选 | 厂商、模态、场景、上下文范围、工具调用、结构化输出、价格区间、状态 | P0 |
| 排序 | 热度、最新发布、输入价、输出价、上下文长度；默认不使用不透明综合分 | P0 |
| 列表卡片 | 名称、厂商、状态、上下文、模态、官方起始价、更新时间 | P0 |
| 对比选择 | 最多选择 3 个模型，字段一致时才进入对比 | P1 |
| 分享与链接 | 筛选条件写入 URL，可复制和被搜索引擎索引 | P0 |

## 7.2 模型详情页

| 区域 | 展示内容 |
| --- | --- |
| 基础信息 | 模型名、厂商、版本、发布日期、状态、官方文档、更新时间 |
| 能力参数 | 上下文、最大输出、模态、工具调用、JSON、缓存、批处理、微调 |
| 官方价格 | 输入、输出、缓存读写、图片、音频、批量价及适用条件 |
| 渠道比较 | 可用渠道、标准化价格、支付、发票、SLA、验证状态 |
| 成本计算 | 携带模型参数进入计算器，减少重复输入 |
| 历史变化 | 价格、版本、能力、上下线事件时间线 |
| 相关内容 | 计费解释、场景指南和受影响行情 |

## 7.3 模型状态

| 状态 | 定义 | 前台处理 |
| --- | --- | --- |
| 预告 | 已公布但尚未开放 API | 显示预计时间，不进入可购买排名 |
| 可用 | 存在公开可验证的 API 接入方式 | 正常展示 |
| 受限 | 地区、账户、配额或邀请条件明显 | 显示限制标签 |
| 弃用中 | 已公布停止或迁移时间 | 高亮截止日期和替代模型 |
| 已下线 | 不再接受新调用 | 保留历史页，禁止显示为可购买 |

## 7.4 模型详情验收

任何价格都必须绑定模型版本、渠道、计费项、单位、生效时间和来源。

模型存在分层价或长上下文附加价时，页面不得只展示一个“起步价”误导比较。

已下线模型仍保留历史页面，并提供替代模型和迁移事件。

不确定字段显示“待验证”，不得用空值替代“否”。

# 8 API 渠道库与渠道详情

## 8.1 渠道分类

| 类型 | 定义 | 示例特征 | 展示重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方直连 | 模型厂商直接提供 | 官方账户、官方计费 | 地区、付款、限额和政策 |
| 云厂商 | 通过云平台提供模型服务 | 合同、云账单、区域节点 | 模型版本、地域、企业能力 |
| 聚合平台 | 统一接入多个模型或供应商 | 统一 API、路由、余额 | 供应来源、路由、数据政策 |
| 其他渠道 | 不属于以上类型的服务商 | 人民币支付或本地服务 | 主体、授权说明、风险与验证状态 |

## 8.2 渠道列表

筛选字段：渠道类型、支持厂商、人民币支付、发票、合同、SLA、最低充值、API 兼容格式、验证状态。

列表不得默认按赞助金额排序。默认顺序由相关性、字段完整度、数据新鲜度和可验证状态共同决定。

价格最低不等于推荐。价格排序仅在单位、版本、条件一致时启用。

渠道卡片显示最近验证时间和关键限制，避免用户进入详情后才发现不可用。

## 8.3 渠道详情

| 信息组 | 字段 |
| --- | --- |
| 主体信息 | 名称、官网、主体、服务地区、成立或上线时间、联系方式 |
| 服务能力 | 支持模型、接口格式、并发、限流、批处理、故障切换 |
| 采购条件 | 支付方式、币种、最低充值、发票、合同、SLA、退款规则 |
| 数据与隐私 | 日志保留、是否用于训练、数据区域、删除机制、公开政策链接 |
| 价格信息 | 模型价格、倍率、套餐、阶梯、优惠期限、标准化价格 |
| 验证信息 | 来源、采集时间、人工复核、资料认领、争议记录 |
| 风险信息 | 政策限制、授权状态无法确认、异常价格、历史故障或重大变更 |

## 8.4 渠道验证标签

| 标签 | 判定条件 | 禁止表达 |
| --- | --- | --- |
| 资料已核验 | 主体和官网等基础信息已人工核对 | 不得等同于官方授权 |
| 价格已验证 | 价格来源可访问，且在规定时效内复核 | 不得等同于长期有效 |
| 企业信息完整 | 发票、合同、SLA 等字段有来源 | 不得替代法律或采购审查 |
| 服务商已认领 | 服务商完成身份验证并维护资料 | 不得表示平台背书 |
| 待验证 | 关键字段缺少可靠来源或已过期 | 不得进入自然推荐位 |

# 9 价格中心与比价

## 9.1 价格展示规则

原始价格和标准化价格同时保存。原始值用于追溯，标准化值用于比较。

Token 价格默认换算为人民币每 100 万 Token，同时保留原币种。

输入、输出、缓存写入、缓存读取、图片、音频、批处理必须分项展示。

阶梯价、长上下文附加价、峰谷价、促销价必须显示适用条件和有效期。

汇率每日更新并记录使用的汇率日期；历史价格使用当时汇率或同时保留原币价格。

无法确认是否含税、是否含服务费时明确标注，不自行补足。

## 9.2 价格榜

| 筛选维度 | 选项 |
| --- | --- |
| 计费项 | 输入、输出、缓存读、缓存写、图像生成、语音输入、语音输出 |
| 范围 | 官方价、云厂商价、聚合价、全部可比较公开价 |
| 场景 | 低成本批处理、客服、编程、翻译、多模态等 |
| 条件 | 是否开票、人民币支付、地区、最低充值、SLA |
| 时间 | 当前价格、7 天、30 天、90 天变化 |

## 9.3 渠道比价结果

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 方案名称 | 渠道加模型版本，不只显示渠道名称 |
| 标准化价格 | 输入和输出分列，附原价与汇率日期 |
| 预估总成本 | 根据用户的输入输出和缓存用量计算 |
| 适用条件 | 最低充值、阶梯、有效期、地区、账户要求 |
| 采购能力 | 付款、发票、合同、SLA |
| 数据状态 | 来源、更新时间、验证等级、异常提示 |
| 行动 | 查看详情、访问渠道、收藏、企业询价 |

## 9.4 排序逻辑

默认排序不得等同于“最低价格”。一期建议采用可解释的分层排序：先过滤不可比较和已过期数据，再按用户选择的目标排序。用户未选择目标时，优先展示数据完整、近期验证且满足地区与采购条件的方案。

| 排序目标 | 主排序 | 次排序 |
| --- | --- | --- |
| 最低成本 | 预估总成本升序 | 价格新鲜度、字段完整度 |
| 企业采购 | 发票、合同、SLA 条件满足度 | 数据验证时间、成本 |
| 接入便利 | 接口兼容、支付和账户条件 | 成本、文档完整度 |
| 默认推荐 | 条件匹配、数据可信和完整 | 成本与热度 |

# 10 1 亿 Token 计算器

## 10.1 产品目的

计算器把开发者熟悉的每百万 Token 单价转换为老板和采购更容易理解的月度预算。产品必须避免“1 亿 Token 一个总价”的误导，因为输入与输出单价通常不同。

## 10.2 输入项

| 输入项 | 默认值或规则 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 输入 Token | 快捷值 100 万、1000 万、1 亿；允许手动输入 | P0 |
| 输出 Token | 默认按输入量的 20%，必须允许调整 | P0 |
| 模型 | 支持单模型或最多 5 个模型比较 | P0 |
| 渠道 | 默认官方加公开可比渠道，可筛选 | P0 |
| 缓存读写 | 默认关闭，开启后分别输入量 | P1 |
| 图片与音频 | 按张、秒、分钟或字符输入 | P1 |
| 调用增长率 | 用于 3 至 12 个月预算预测 | P2 |

## 10.3 计算公式

基础月成本 = 输入 Token ÷ 1,000,000 × 输入单价 + 输出 Token ÷ 1,000,000 × 输出单价。

如存在缓存、批处理、图片或音频，分别计算后相加。固定套餐费、充值赠送和阶梯折扣不得默认混入公开单价；只有用户选择并满足条件时才能计入。

## 10.4 输出结果

总成本、输入成本、输出成本和其他成本分项。

最多 5 个方案横向比较，显示最便宜方案相对其他方案的差额，而不是只显示排名。

价格来源、更新时间、汇率日期、适用条件和是否为估算。

复制文本、分享带参数链接、导出图片或表格列为 P1。

若数据过期、条件不完整或价格异常，结果顶部显示警告并禁止“最省”标签。

## 10.5 边界与错误处理

| 场景 | 处理 |
| --- | --- |
| 输入为负数或非数字 | 阻止计算并定位错误字段 |
| 数值极大 | 支持科学计数和千分位，防止前端溢出 |
| 模型没有输出价 | 显示不可计算，不以 0 代替 |
| 渠道价格已过期 | 可查看但不参与默认推荐 |
| 分层价格跨区间 | 按各区间分别计算，展示分层明细 |
| 促销即将结束 | 显示结束日期和按常规价的对照结果 |

# 11 API 行情

## 11.1 行情事件类型

| 事件类型 | 必填字段 | 用户影响 |
| --- | --- | --- |
| 模型发布 | 模型、版本、发布时间、能力、来源 | 是否值得评估 |
| 价格变化 | 原价、新价、计费项、生效时间、来源 | 预算变化 |
| 能力变化 | 新增或移除能力、适用版本、时间 | 兼容性和效果变化 |
| 弃用与下线 | 截止时间、受影响版本、替代方案 | 迁移风险 |
| 政策变化 | 地区、账户、数据或使用政策、时间 | 可用性与合规 |
| 故障事件 | 开始、恢复、影响范围、状态来源 | 生产稳定性 |
| 渠道变化 | 新增模型、充值、发票、SLA 或主体变化 | 采购判断 |

## 11.2 行情列表

支持按厂商、模型、渠道、事件类型、影响程度和时间筛选。

每条事件在列表中显示变化摘要、发生时间、受影响对象和来源数量。

价格变化优先展示变化比例和新旧值；下线事件优先展示剩余时间。

转载型文章不能作为唯一来源发布高影响事件，优先使用一手公开资料。

事件更正必须保留更正记录，不直接覆盖导致历史无法追溯。

## 11.3 影响等级

| 等级 | 定义 | 示例处理 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 可能导致服务中断、显著成本变化或合规风险 | 首页展示并通知关注用户 |
| 中 | 影响部分能力、版本或采购条件 | 行情页优先展示 |
| 低 | 一般上新、文档更新或非关键变化 | 正常记录 |

## 11.4 提醒功能 P1

登录用户可关注模型、厂商或渠道，并设置价格变化、低于阈值、下线倒计时和故障提醒。邮件为首选渠道；微信服务号、企业微信或短信需在用户量和授权条件明确后再接入。

# 12 企业询价与商业线索

## 12.1 入口

渠道详情页的“获取企业方案”。

计算结果页的“按当前用量询价”。

企业服务页的独立需求表单。

高用量阈值触发的非打扰式提示。

## 12.2 表单字段

| 字段组 | 字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 联系信息 | 姓名、企业、职位、手机号或邮箱 | 至少一种可验证联系方式 |
| 需求 | 模型、场景、月用量、预算、上线时间 | 模型可多选，允许未知 |
| 采购条件 | 发票、合同、SLA、部署或数据要求 | 可多选并补充说明 |
| 意向渠道 | 指定渠道或由平台推荐 | 不得默认向所有渠道群发 |
| 授权 | 隐私说明和联系授权 | 未同意不得提交 |

## 12.3 线索流程

1. 系统校验联系方式、重复提交和明显垃圾内容。

2. 运营在后台确认需求是否完整、是否属于服务范围。

3. 根据用户授权和条件匹配 1 至 3 个供应方，不做无差别转卖。

4. 记录分配、联系、报价、成交或关闭状态。

5. 向用户说明平台角色和可能的商业关系。

## 12.4 线索质量标准

| 级别 | 标准 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 有效 | 联系可达，需求明确，有时间或预算信息 | 进入商务跟进 |
| 待补充 | 联系可达，但用量或采购条件缺失 | 一次补充确认 |
| 无效 | 虚假、重复、无法联系或与业务无关 | 关闭并记录原因 |

# 13 数据体系

## 13.1 核心数据对象

| 对象 | 关键字段 | 主要关系 |
| --- | --- | --- |
| 厂商 Vendor | 名称、别名、官网、地区、状态 | 拥有多个模型 |
| 模型 Model | 名称、版本、能力、上下文、状态 | 属于厂商，可被多个渠道提供 |
| 渠道 Provider | 类型、主体、支付、采购、数据政策 | 提供多个模型与价格计划 |
| 渠道模型 Offering | 渠道、模型版本、地区、接口、限制 | 连接模型与渠道 |
| 价格计划 Price Plan | 计费项、单位、币种、单价、条件 | 属于 Offering，可有多个历史版本 |
| 来源 Source | URL、来源类型、采集时间、可信级别 | 支撑字段或事件 |
| 行情事件 Event | 类型、时间、影响、对象、来源 | 关联模型、厂商或渠道 |
| 测试结果 Test | 区域、时间、延迟、成功率、样本数 | 关联 Offering，P1 |

## 13.2 价格数据字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| billing_item | 枚举 | input output cache_read cache_write image audio 等 |
| unit | 枚举 | 1M_tokens image second minute character request 等 |
| currency | 字符串 | 原始币种 |
| raw_price | 高精度数值 | 原始单价，不做覆盖 |
| normalized_cny | 高精度数值 | 按标准单位换算后的人民币价格 |
| exchange_rate_date | 日期 | 汇率日期 |
| tier_rule | 结构化 JSON | 阶梯区间、长上下文和批量条件 |
| valid_from valid_to | 时间 | 生效和失效时间 |
| source_id | 外键 | 数据来源 |
| verified_at | 时间 | 最后复核时间 |
| status | 枚举 | 有效、待验证、过期、争议、撤回 |

## 13.3 数据可信度

产品不对渠道进行笼统“靠谱”判断，而是对每条数据记录标注来源和状态。可信度用于控制展示和排序，不作为对商业主体的信用评级。

| 级别 | 来源与处理 | 前台规则 |
| --- | --- | --- |
| A | 官方公开页面或官方 API，近期自动校验并人工抽查 | 正常展示，可参与排序 |
| B | 渠道自有页面，主体已认领或人工复核 | 正常展示，标明渠道来源 |
| C | 可靠二手来源或多个来源一致 | 展示为参考，不用于关键推荐 |
| D | 单一非官方来源、已过期或存在冲突 | 待验证，不参与排序和计算默认值 |

## 13.4 数据新鲜度规则

| 数据类型 | 目标更新周期 | 过期阈值 | 过期处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开价格 | 每日自动检查，重大模型人工复核 | 7 天未验证 | 标记待验证并退出默认推荐 |
| 模型能力 | 每周检查或事件触发 | 30 天未验证 | 显示更新时间并进入复核队列 |
| 渠道采购字段 | 每月检查 | 90 天未验证 | 显示待更新，不作为硬性推荐依据 |
| 故障状态 | 5 至 15 分钟采集或官方事件触发 | 状态恢复后归档 | 恢复后形成历史事件 |
| 政策与下线 | 事件触发并每日复查临近日期 | 无固定阈值 | 按事件生效时间持续跟踪 |

# 14 数据后台需求

## 14.1 数据录入与审核

支持手工录入、CSV 导入、API 同步和网页采集四种方式。

自动采集结果进入待审核队列；低风险字段可按规则自动发布，高影响价格和下线事件需复核。

修改价格时自动生成新快照，不覆盖历史记录。

同一来源连续失败、页面结构变化或价格异常波动时触发告警。

审核页面并排展示旧值、新值、差异、来源截图或文本和生效时间。

## 14.2 异常规则

| 规则 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 价格突变 | 单次变化超过预设比例或数量级 | 暂停发布并人工复核 |
| 单位冲突 | 同一记录出现不兼容单位 | 阻止入库 |
| 版本缺失 | 价格无法关联具体模型版本 | 进入待补充 |
| 来源失效 | 页面不可访问或内容移除 | 标记待验证，保留历史 |
| 重复事件 | 同对象、类型和时间高度相似 | 提示合并 |
| 促销过期 | valid_to 已到 | 自动停止参与排名 |

## 14.3 权限

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| 数据编辑 | 新增和修改草稿，不可发布 |
| 审核员 | 复核、发布、撤回和更正 |
| 运营 | 行情和解释内容管理，不可修改核心价格源 |
| 商务 | 查看和跟进线索，不能查看不必要的系统数据 |
| 管理员 | 角色、规则、来源和全局配置 |

## 14.4 操作审计

核心数据的新增、修改、发布、撤回、合并和删除必须记录操作者、时间、旧值、新值和原因。价格、渠道主体、验证标签和商业标识属于高敏感字段，不允许无日志修改。

# 15 推荐与监测规则

## 15.1 推荐机制

一期采用规则化推荐，不使用不可解释的机器学习模型。推荐结果应能回答“为什么出现”和“为什么排在这里”。用户主动选择的预算、地区、发票和 SLA 条件优先于平台默认权重。

| 维度 | 作用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 条件匹配 | 硬过滤 | 地区、模态、能力、支付、发票、SLA 等必须满足 |
| 数据有效 | 硬过滤 | 过期、争议或单位不可比记录不进入默认推荐 |
| 成本 | 可选排序 | 按用户用量计算，不只看输入单价 |
| 数据新鲜度 | 次排序 | 近期验证优先 |
| 字段完整度 | 次排序 | 采购和风险字段完整优先 |
| 热度 | 弱信号 | 仅用于同条件下排序，防止头部固化 |

## 15.2 稳定性监测 P1

稳定性数据只有在测试方法、地区、样本量和时间窗公开时才有意义。P1 可从自有测试账户对部分渠道做合成请求，避免使用用户数据。

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 可用率 | 成功请求数除以总请求数，明确统计窗口和错误分类 |
| 首 Token 延迟 | 从请求发送到收到首个 Token 的时间分布 |
| 完整响应时间 | 固定测试任务完成时间 |
| 错误率 | 按 4xx、5xx、超时、限流和内容拒绝分类 |
| 样本量 | 每个统计结果必须显示请求次数和测试区域 |

## 15.3 禁止的排名方式

供应商付费后修改自然测试数据或验证标签。

将无法验证的低价与官方公开价直接放入“最低价榜”。

将不同模型版本、不同上下文层级或不同计费单位混为一个排名。

把点击量当作质量分，导致广告和知名度循环强化。

# 16 账户与个性化

## 16.1 一期账户策略

浏览、搜索、比价和计算无需登录。收藏、保存方案、价格提醒和企业询价记录需要登录。降低首访门槛比强制注册更重要。

| 能力 | 游客 | 登录用户 | 企业用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浏览与搜索 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 比价与计算 | 可用 | 可用并保存 | 可用并共享 |
| 收藏 | 本地临时 | 云端同步 | 团队收藏 P2 |
| 提醒 | 不可用 | 邮件提醒 P1 | 多成员与 webhook P2 |
| 询价 | 可提交 | 查看状态 P1 | 采购记录 P2 |

## 16.2 登录方式

MVP 建议采用邮箱验证码登录，国内手机号登录在短信成本和隐私流程明确后加入。第三方登录不是首发必要项。

## 16.3 收藏与保存

收藏对象包括模型、渠道和行情主题。

保存方案记录计算参数、价格快照时间和渠道条件，重新打开时提示价格是否变化。

删除账户时允许导出或删除个人收藏与询价记录，按隐私政策处理。

# 17 SEO 与内容策略

## 17.1 SEO 页面类型

| 页面类型 | 搜索意图 | 示例结构 |
| --- | --- | --- |
| 模型价格页 | 某模型 API 多少钱 | 官方价、渠道价、计算器、历史变化 |
| 模型接入页 | 某模型 API 怎么用 | 能力、官方入口、渠道条件、风险提示 |
| 场景选型页 | 编程或客服用什么模型 | 筛选逻辑、候选、成本示例 |
| 价格解释页 | 1 亿 Token 多少钱 | 输入输出拆分和可复用计算器 |
| 事件页 | 某模型降价或下线 | 变化、时间、影响和替代方案 |

## 17.2 内容规则

结构化数据是事实层，解释性内容引用事实层，不另建无法同步的价格表。

每个页面显示最后更新时间和数据方法入口。

避免堆砌模型名和“国内可用”等容易引发误解的绝对化表达。

重要页面提供唯一规范链接，筛选参数控制索引，防止重复页面。

下线模型页保留历史价值并引导替代方案，不直接删除造成死链。

# 18 非功能需求

## 18.1 性能与稳定性

| 项目 | MVP 要求 |
| --- | --- |
| 页面性能 | 核心详情页在常见网络环境下优先加载关键文字和价格，图表延迟加载 |
| 搜索 | 常用查询 P95 响应时间不高于 800 毫秒，不含网络波动 |
| 计算器 | 本地或服务端计算结果在 300 毫秒内返回 |
| 可用性 | 月度可用性目标 99.5%，计划维护除外 |
| 数据备份 | 核心数据每日备份，保留可恢复的价格历史 |
| 容量 | 首发支持 1 万模型渠道组合和百万级价格快照的扩展空间 |

## 18.2 安全

后台强制多因素认证或等效增强认证，前后台权限隔离。

企业线索和联系方式加密存储，按角色最小授权访问。

所有输入做服务端校验，防止注入、跨站脚本和恶意文件。

密钥、抓取账户和第三方凭证存入专用密钥管理，不写入代码仓库和日志。

关键操作日志不可由普通管理员直接修改。

## 18.3 可访问性与兼容

颜色不是状态的唯一表达方式；价格涨跌同时提供文字和符号。

表格支持键盘访问，移动端转为信息卡片或横向滚动并固定关键列。

正文和关键数字具备清晰对比度，交互控件有可见焦点。

支持近两个主要版本的 Chrome、Edge、Safari 和主流移动浏览器。

## 18.4 可观测性

监控页面错误、接口错误、搜索失败、计算异常和数据采集失败。

核心链路设置告警：搜索不可用、价格全量缺失、计算错误和后台发布失败。

日志不记录用户提交的完整企业敏感描述，不记录密码或验证码。

# 19 合规与编辑规范

## 19.1 平台边界

MVP 是信息与决策工具，不代理用户调用模型。平台仍需对广告、推荐、个人信息、商业线索和数据来源承担相应责任。进入交易、代充值或 API 网关阶段前，应重新进行法律、税务、数据跨境、模型厂商条款和网络服务资质评估。

## 19.2 必须执行的规则

| 领域 | 规则 |
| --- | --- |
| 来源 | 保留来源链接、采集时间、引用范围和历史快照，不大段复制受版权保护内容 |
| 宣传 | 不使用“官方授权”“永久稳定”“绝对最低”等无法持续证明的表述 |
| 广告 | 赞助、推广和佣金链接显著标识，并公开商业关系说明 |
| 渠道风险 | 对地区限制、账户政策和授权不确定性进行事实化提示 |
| 个人信息 | 询价表单最小化收集，明确用途、保存期限和共享对象 |
| 数据测试 | 稳定性测试只使用自有合成数据，不上传用户业务内容 |
| 纠错 | 提供模型厂商和渠道的更正入口，重大争议先降级展示再复核 |

## 19.3 内容免责声明

价格和可用性可能变化，平台信息用于选型参考，不构成对渠道的保证、法律意见或采购承诺。免责声明不能替代准确展示和及时更正，不能被用来掩盖已知错误。

# 20 数据分析与指标

## 20.1 北极星指标

月度完成有效决策动作的用户数。有效决策动作包括完成一次多方案比较、完成成本计算并查看结果、收藏、订阅提醒、访问渠道详情后出站或提交有效企业询价。仅浏览页面不计入。

## 20.2 MVP 指标

| 指标类别 | 指标 | 首发后 90 天建议目标 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | 主流模型价格字段完整率 | 不低于 95% |
| 数据 | 公开价格在 7 天内验证比例 | 不低于 90% |
| 体验 | 搜索到有效决策动作转化率 | 不低于 15% |
| 工具 | 计算器完成率 | 不低于 60% |
| 留存 | 30 天内回访用户比例 | 不低于 15% |
| 商业 | 渠道详情到有效出站点击率 | 不低于 8% |
| 商业 | 企业询价有效率 | 不低于 40% |

以上数值为立项阶段的建议目标，应在内测两周后根据真实基线修订。

## 20.3 关键埋点

| 事件 | 关键参数 |
| --- | --- |
| search_submitted | 关键词、来源页、结果数、登录状态 |
| search_result_clicked | 对象类型、对象 ID、位置、匹配方式 |
| compare_started | 模型或渠道数量、筛选条件 |
| calculator_completed | 模型、渠道数、用量区间、是否缓存 |
| provider_outbound_clicked | 渠道、模型、位置、是否赞助 |
| favorite_added | 对象类型、对象 ID |
| lead_submitted | 需求类型、用量区间、来源页、有效性状态 |

# 21 商业模式

## 21.1 商业化顺序

| 阶段 | 模式 | 前置条件 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 渠道导购和企业线索 | 有稳定决策流量和有效线索 | 标识佣金关系，不影响自然数据 |
| 阶段 2 | 赞助展示和数据会员 | 数据可信度与回访形成 | 赞助位独立，会员卖效率不卖结论 |
| 阶段 3 | API 采购顾问 | 有企业用量与采购经验 | 明确顾问边界和供应商利益关系 |
| 阶段 4 | 统一 API Gateway | 供应链、技术、合规和客户需求成熟 | 独立立项，不从资讯流量直接跳跃 |

## 21.2 免费与付费边界

当前价格、基础比较和计算器应保持免费，形成工具流量。历史价格、批量导出、团队监控、自定义提醒、采购报告和 API 数据服务可以作为未来付费功能。任何付费功能都不能隐藏影响安全和决策的基本风险信息。

## 21.3 供应商合作

允许渠道认领资料、提交纠错和更新企业采购字段。

允许购买独立赞助位，但不得购买验证标签、测试结果或自然排名。

CPS、CPA 或线索收费必须在出站或相关页面披露商业关系。

高投诉、主体异常或数据争议未解决的渠道暂停商业合作展示。

# 22 技术实现建议

## 22.1 系统组成

| 层 | 职责 |
| --- | --- |
| 前台 Web | 搜索、列表、详情、比价、计算器、行情和线索表单 |
| 业务 API | 查询、筛选、计算、账户、收藏和线索接口 |
| 数据服务 | 模型、渠道、价格、来源、事件和历史快照 |
| 采集与任务 | 定时采集、差异检测、汇率、异常告警和审核队列 |
| 运营后台 | 录入、审核、发布、纠错、权限和审计 |
| 分析系统 | 埋点、转化、搜索词、内容和商业效果 |

## 22.2 技术选型原则

核心详情页支持服务端渲染或静态生成，兼顾搜索收录和首屏速度。

价格使用高精度小数类型，禁止浮点误差进入账单式计算。

价格历史采用追加快照，避免覆盖更新导致趋势丢失。

搜索支持别名、中文英文混搜和可观察的无结果词。

采集器与发布解耦，抓取错误不能直接污染前台。

# 23 项目排期与团队

## 23.1 建议排期

| 阶段 | 周期 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求与数据定义 | 第 1 至 2 周 | 原型、字段字典、首发对象清单、来源规则 |
| 核心开发 | 第 3 至 6 周 | 前台五模块、后台录入审核、基础采集 |
| 数据回填与联调 | 第 5 至 7 周 | 模型、渠道、价格和 90 天行情 |
| 测试与内测 | 第 8 至 9 周 | 功能、计算准确性、内容和安全测试 |
| 灰度上线 | 第 10 周 | 小流量发布、指标基线、问题清单 |
| 首轮优化 | 上线后 2 至 4 周 | 搜索词补全、转化优化、数据规则调整 |

## 23.2 最小团队

| 角色 | 建议投入 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 1 人 | 范围、规则、流程、验收和跨角色协调 |
| UI UX | 0.5 至 1 人 | 设计系统、核心页面和响应式交互 |
| 前端 | 1 人 | 前台、后台界面、SEO 和埋点 |
| 后端 | 1 至 2 人 | 数据模型、搜索、计算、任务和权限 |
| 数据运营 | 1 至 2 人 | 首发数据、来源复核、行情和纠错 |
| 测试 | 0.5 人 | 计算、数据、权限和跨端测试 |
| 商务运营 | 前期兼职 | 渠道沟通和询价验证 |

## 23.3 上线门槛

至少 20 个主流模型和 8 个渠道达到最低字段完整标准。

所有首发价格通过单位、币种、版本和来源检查。

计算器使用至少 50 组边界案例验证，结果与人工计算一致。

核心页面无阻断错误，移动端可完成搜索、比较和计算。

隐私政策、商业关系说明、数据方法和纠错入口上线。

后台权限、审计和备份经过演练。

# 24 验收测试

## 24.1 核心业务验收

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| UAT 01 | 搜索常用模型中文名和英文名 | 均进入同一规范模型页 |
| UAT 02 | 选择有输入输出差价的模型计算 1 亿 Token | 结果分项正确，不把总 Token 直接乘单价 |
| UAT 03 | 比较官方和促销渠道价 | 显示促销期限和常规价，不误标长期最低 |
| UAT 04 | 价格来源超过过期阈值 | 显示待验证并退出默认推荐 |
| UAT 05 | 模型宣布下线 | 详情页高亮截止时间并关联替代模型 |
| UAT 06 | 渠道为赞助合作 | 赞助标识可见，测试和自然数据不变 |
| UAT 07 | 企业用户提交询价 | 后台生成线索并记录授权、来源和状态 |
| UAT 08 | 采集到价格数量级异常 | 进入人工复核，不自动发布 |

## 24.2 计算器测试样例

| 样例 | 输入 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 输入 1 亿，输出 2000 万，固定单价 | 分项和总成本准确 |
| 零输出 | 输入有值，输出为 0 | 输出成本为 0，不报错 |
| 缺失价格 | 模型无输出价 | 标为不可计算 |
| 阶梯价格 | 用量跨两个区间 | 分区间计算并显示明细 |
| 促销过期 | 当前时间超过结束时间 | 自动使用常规价或停止比较 |
| 汇率变化 | 原币为美元 | 显示汇率日期并正确换算 |
| 大数 | 百亿级 Token | 无溢出，格式可读 |

## 24.3 发布后观察

每日查看无结果搜索词，区分缺数据、别名和拼写问题。

每周复盘计算器放弃点、渠道出站点击和企业线索质量。

每周抽查价格排名前 20 的数据来源和单位，防止低价异常获得曝光。

上线两周后基于真实基线调整目标，不以虚高访问量掩盖无决策行为。

# 25 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 数据变化快 | 价格和能力很快过期 | 来源分级、差异检测、过期阈值和人工复核 |
| 低价渠道不透明 | 误导用户并损害平台信誉 | 不确定授权独立标识，不进入默认推荐 |
| 商业合作影响排名 | 可信度崩塌 | 广告与自然结果分离，规则公开，日志审计 |
| 首发范围过大 | 字段不完整、维护失控 | 只覆盖主流模型和可验证渠道 |
| 搜索流量依赖 | 增长易受平台变化影响 | 工具收藏、提醒、数据会员和企业服务 |
| 过早做中转 | 供应链、合规和现金流风险 | 先验证信息、导购和采购，再独立立项 |
| 数据被复制 | 内容壁垒弱 | 提高更新速度、历史数据、监测方法和用户工作流黏性 |

# 26 路线图

| 阶段 | 产品形态 | 验证问题 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 模型库、渠道库、比价、计算器、行情 | 用户是否需要结构化 API 决策工具 |
| 阶段 2 | 提醒、历史趋势、稳定性监测、渠道认领 | 用户是否愿意持续回访和依赖数据 |
| 阶段 3 | 企业询价、采购顾问、供应商工作台 | 能否产生高质量交易线索和服务收入 |
| 阶段 4 | 数据 API、团队监控和付费会员 | 数据是否具备订阅价值 |
| 阶段 5 | 统一 API Gateway | 是否有足够客户、供应链和合规能力进入基础设施 |

# 27 待决策事项

| 编号 | 事项 | 建议 | 决策时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| D 01 | 正式中文品牌名与域名 | 先用 API Radar 作为工作名，原型评审前确定 | 第 1 周 |
| D 02 | 首发渠道收录标准 | 以来源可验证和字段完整为门槛，不追求数量 | 第 1 周 |
| D 03 | 是否展示其他中转渠道 | 可收录但必须区分类型、验证和风险 | 第 1 周 |
| D 04 | 首发是否登录 | 浏览免登录，收藏和询价登录 | 第 2 周 |
| D 05 | 价格汇率来源 | 选择稳定来源并保存日期和原始币价 | 第 2 周 |
| D 06 | 企业线索如何分配 | 必须基于用户授权和条件匹配，不群发 | 上线前 |
| D 07 | 赞助规则 | 独立位置和标识，不影响自然数据与排名 | 商业化前 |

# 28 第一阶段执行清单

确认产品名、域名方向和一句话定位。

确定首发 10 家厂商、30 个模型和 10 至 15 个渠道清单。

先做字段字典和数据样表，再开始页面视觉设计。

完成首页、模型详情、渠道详情、比价、计算器、行情六个核心原型。

建立价格来源、单位换算、汇率和过期规则。

用真实模型价格回填一批样本，验证页面和计算器是否可用。

搭建后台审核流程，确保任何自动采集结果都可追溯和撤回。

招募 20 至 30 名开发者和 5 至 10 名企业用户做任务测试。

用“能否完成一次决策”作为内测问题，而不是只问用户喜不喜欢。

# 结论

API Radar 的第一阶段应该是一款数据产品，而不是媒体，也不是中转站。它最重要的壁垒不是页面数量，而是价格和渠道数据能否被持续验证、标准化并嵌入用户的选型工作流。首版只要能让用户清楚回答“选哪个模型、从哪里接、一个月多少钱、最近有什么变化”，就已经完成了最关键的市场验证。